CERERE DE OFERTE (CDO)

CDO publicată la:	10 iunie 2026, TERMEN EXTINS

Obiectul achiziției:	Executarea lucrărilor de renovare și reabilitare a unui spațiu cu suprafața totală de aproximativ 50 m², destinat funcționării unui grupe de creșă, incluzând dormitor, sală de grupă și grup sanitar.

Proiect: 	„Asigurarea accesului femeilor tinere din comunele Risipeni și Horești pe piața muncii prin dezvoltarea serviciilor de creșă comunitară și sprijin parental”.

Aria de acțiune:		Republica Moldova, comuna Risipeni, raionul Fălești

Organizatorul licitației / Beneficiar / Contractant:
Asociația Obștească „CARTERA”

Partener local:
Primăria comunei Risipeni (APL Risipeni)

Monitorizarea lucrărilor:
Lucrările vor fi monitorizate și verificate din punct de vedere tehnic de către Primăria comunei Risipeni, în calitate de partener local al proiectului, în coordonare cu AO „CARTERA”.

Contractant eligibil:
Pot participa persoane juridice înregistrate în Republica Moldova.

SCRISOARE DE INVITAȚIE

Data publicării anunțului:			 10 IUNIE 2026

Termen-limită de prezentare a dosarului:	 20 IUNIE 2026, ora 23:59 EET

Procedura de achiziție: 			Cerere de oferte competitivă

## Criteriul de atribuire

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic și care propune cel mai mic preț.

AO „CARTERA” invită companiile specializate să participe la procedura de achiziție pentru executarea lucrărilor de renovare și reabilitare a unui spațiu destinat unei creșe comunitare.

Compania selectată va executa lucrările „la cheie”, utilizând materiale proprii și respectând cerințele caietului de sarcini.

DREPTURI ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

AO CARTERA își rezervă dreptul:

- de a evalua și negocia ofertele primite

- de a selecta oferta cea mai avantajoasă

- de a anula procedura fără obligații în cazul în care:

- niciuna dintre oferte nu corespunde cerințelor

- bugetul disponibil este insuficient

- apar circumstanțe

Sunt invitate să participe persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova.

Companiile participante trebuie să demonstreze:

- experiență relevantă în lucrări similare;

- capacitate tehnică și operațională de a executa lucrările „la cheie”;

- utilizarea materialelor de calitate și respectarea standardelor de construcție;

- reputație bună și respectarea termenelor contractuale în proiecte anterioare.

CONTEXT

Asociația Obștească „CARTERA” este o organizație necomercială, non-profit și apolitică, care contribuie la dezvoltarea comunităților prin promovarea incluziunii sociale, sprijinirea familiilor și crearea de servicii educaționale și sociale accesibile. Organizația implementează inițiative menite să sprijine integrarea pe piața muncii, dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea calității vieții pentru grupurile vulnerabile, în special femei, copii și familii tinere. În perioada martie 2026 – august 2027, AO „CARTERA” implementează proiectul „Asigurarea accesului femeilor tinere din comunele Risipeni și Horești pe piața muncii prin dezvoltarea serviciilor de creșă  comunitară și sprijin parental”. Proiectul are ca scop facilitarea participării femeilor tinere pe piața muncii prin crearea și dezvoltarea serviciilor de îngrijire timpurie a copiilor, precum și prin oferirea de servicii de suport parental și educațional. În cadrul proiectului este prevăzută renovarea și reabilitarea unui spațiu destinat funcționării unei creșe comunitare moderne. Aceste lucrări sunt esențiale pentru asigurarea unor condiții sigure, moderne și adaptate nevoilor copiilor și personalului. Pentru implementarea acestor lucrări, AO „CARTERA” lansează o procedură de achiziție publică pentru selectarea unei companii specializate care va realiza lucrările de renovare „la cheie”, utilizând propriile resurse și materiale, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite. Lucrările vor fi monitorizate de către reprezentanții Asociației Obștești „CARTERA”, în colaborare cu autoritățile publice locale din comuna Risipeni, care vor asigura suportul instituțional și supravegherea procesului de execuție. Finanțarea lucrărilor va fi realizată din sursele proiectului, conform bugetului aprobat, iar plățile către antreprenor vor fi efectuate în tranșe, în funcție de progresul lucrărilor și de confirmarea acestora prin procese-verbale de recepție a lucrărilor executate. Caietul de sarcini elaborat include descrierea detaliată a lucrărilor, specificațiile tehnice, materialele necesare și volumul estimativ al acestora, fiind parte integrantă a documentației de atribuire. Prin această intervenție, AO „CARTERA” urmărește crearea unui spațiu funcțional și sigur pentru copii, contribuind astfel la dezvoltarea serviciilor comunitare și la sprijinirea familiilor tinere din comunitățile vizate.

OBIECTIVUL ACHIZIȚIEI

Executarea lucrărilor de reparație și renovare interioară la Grădinița de copii din s. Risipeni, r. Fălești, inclusiv livrarea și montarea materialelor de către antreprenor, după principiul „la cheie”, în următoarele încăperi și lucrări:

- Grup sanitar 1 și 2 (2 unități) – lucrări de reparație interioară și modernizare completă, inclusiv placări cu faianță, tencuieli, gleturi, vopsire, înlocuire și instalare de obiecte sanitare (vase WC pentru copii, lavoare, baterii, robinete), precum și reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare.

- Baia pentru grupa creșă – demolări și lucrări de reconstrucție parțială, refacerea pereților și pardoselilor, placări ceramice, tavan suspendat tip Armstrong, pardoseli antibacteriene din linoleum medical, instalarea obiectelor sanitare (WC, bideu, lavoare, baterii) și modernizarea completă a instalațiilor sanitare.

- Dormitor grupa creșă – montare tavan suspendat tip Armstrong.

- Sala de grupă – montare tavan suspendat tip Armstrong.

- Lucrări de instalații sanitare generale – rețele de alimentare cu apă și canalizare (țevi din material plastic, fitinguri, robinete, fixări), inclusiv lucrări de conectare și testare.

- Lucrări de electricitate – montarea panourilor LED în tavanele tip Armstrong.

- Lucrări conexe de construcție și finisaj – demolări, transport de materiale, săpături locale, turnare șapă, refacere tencuieli, gleturi, grunduire, vopsitorii și finisaje interioare complete.

Notă: Antreprenorul selectat va asigura executarea integrală a lucrărilor, inclusiv furnizarea materialelor necesare, echipamentelor și consumabilelor, precum și montajul acestora, până la predarea obiectului finalizat „la cheie”, conform devizului de lucrări și caietului de sarcini.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI

Pentru a participa la concurs, companiile interesate urmează să prezinte dosarul de aplicare complet, clar structurat și semnat electronic, care va include următoarele componente:

- Oferta tehnică (OT) – care va conține descrierea detaliată a abordării tehnice și metodologice pentru executarea lucrărilor, conform cerințelor din caietul de sarcini, inclusiv date despre companie, experiență similară domeniului de activitate;

- Oferta financiară (OF) – care va include prețul total al lucrărilor, devizele aferente și toate documentele financiare obligatorii inclusiv și garanția pentru ofertă (1%).

Oferta tehnică și oferta financiară vor fi transmise în fișiere separate, conform instrucțiunilor din secțiunea „Instrucțiuni pentru ofertanți”.

INSTRUCȚIUNI DE TRANSMITERE:

- toate documentele incluse în dosar vor fi redactate în limba română;

- semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată;

- prezentate în format PDF (cu denumiri clare ale fișierelor, fără utilizarea diacriticelor).

Dosarul de aplicare va fi transmis exclusiv în format electronic, prin e-mail, la următoarea adresă:

📧 ngocartera@gmail.com

În subiectul e-mailului se va indica:

- pentru oferta tehnică: „Oferta tehnică –  [Nume ofertant]”

- pentru oferta financiară: „Oferta financiară – [Nume ofertant]”

În cazul în care dimensiunea fișierelor depășește limita admisă (25 MB), ofertantul poate transmite documentele prin intermediul unei platforme de transfer (Google Drive, WeTransfer, Dropbox etc.), indicând link-ul de acces în e-mail.

⚠️ Important:

- Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor fi examinate;

- Toate costurile aferente pregătirii și transmiterii dosarului sunt suportate de ofertant;

- AO CARTERA nu își asumă responsabilitatea pentru dosarele transmise, dar nerecepționate.

După transmiterea dosarului, ofertanții sunt rugați să se asigure că au primit un e-mail de confirmare privind recepționarea acestuia. AO „CARTERA” nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar nerecepționate.

📅 Termenul limită pentru depunerea dosarului: 20 iunie 2026, ora 23:59 (EET)

Un ofertant poate retrage sau modifica oferta depusă înainte de termenul limită, prin transmiterea unei notificări oficiale prin e-mail, cu mențiunea corespunzătoare („retragere” sau „modificare”).

DETALII SUPLIMENTARE

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dna Ina Cojocaru, Director de proiect, până pe 18 iunie 2026, ora 17.00 EET. Întrebările vor fi expediate pe adresa: ngocartera@gmail.com, cu mențiunea “Clarificări. 2026”.

INSTRUCȚIUNE PENTRU OFERTANȚI

Cerere de oferte:

Data publicării anunțului:			10 iunie 2026

Termenul limită de prezentare a ofertelor:	20 iunie 2026; ora 23.59 EET

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi considerat eligibil, Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie persoană juridică (sau o asociere legal constituită de companii), înregistrată în Republica Moldova;

- să demonstreze experiență relevantă în executarea lucrărilor de construcție cu un grad de complexitate comparabil;

- să dispună, prin personalul propus, de experiență în servicii de proiectare aferente lucrărilor de eficientizare energetică;

- să aibă în componență personal tehnic calificat, conform cerințelor care vor fi specificate în documentația de atribuire;

- să dețină, în proprietate sau în folosință, utilaje, echipamente și unelte adecvate pentru desfășurarea lucrărilor de construcție.

Participarea la licitație în asociere (după caz)

Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune.

În cazul în care Ofertantul participă la licitație în asociere acesta va include formularul F1, care va definitiva responsabilitățile părților în cadrul viitorului contract.

Dacă i se atribuie contractul de antrepriză generală, Ofertantul (Liderul Asocierii) devine Contractor și unicul interlocutor al Autorității Contractante. Acesta reprezintă și acționează în numele oricărui alt Asociat și coordonează implementarea Contractului de Antrepriză generală.

În cazul asocierii fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract.

Ofertantul are dreptul de a participa în cadrul procedurii fie cu o singură ofertă individuală, fie cu o singură ofertă comună, în calitate de asociat.

Subcontractarea

Pentru a-și crește capacitatea, a reduce timpul de execuție și a accesa expertiză specializată Ofertantul poate subcontracta alte companii, prezentând informația despre subcontractanți conform formularului F2. Subcontractanții, pe a căror calitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție, trebuie să fie eligibili la fel ca și Ofertantul în condițiile prezentei Cereri de Oferte. Angajarea forței de muncă nu este considerată obiectul unei subcontractări.

Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI

Pentru a participa la concurs, companiile interesate urmează să prezinte dosarul de aplicare complet și clar structurat, care va include:

Oferta tehnică – conținând toate aspectele tehnice și metodologice propuse pentru îndeplinirea contractului, inclusiv date companie, experiență similară, personal tehnic, certificări, grafic execuție (max. 3 luni).

Oferta financiară – conținând prețul total și defalcat, precum și documentele financiare obligatorii.

Aceste 2 oferte vor fi expediate în fișiere separate, în conformitate cu regulile descrise în prezenta Cerere de Ofertă (CDO).

La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, esențiale pentru executarea contractului, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea propunerii.

Pentru pregătirea dosarului Ofertantul va completa formularul Check-list și va bifa pentru fiecare document atașat.

Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.

Toate documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată din cadrul companiei/asocierii.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail, la următoarea adresă: ngocartera@gmail.com . Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

Termen-limită de depunere: 20 iunie 2026; 23:59 EET.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate. AO CARTERA nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri și fișiere separate.

La expedierea ofertelor, vă rugăm să includeți în subiectul e-mailului:

| - pentru ofertă tehnică - Subiect: | Oferta tehnică - Executarea lucrărilor de renovare și reabilitare a unui spațiu din grădinița Risipeni, Fălești Nume ofertant |
| --- | --- |
| - pentru ofertă financiară - Subiect | Oferta Financiară - Executarea lucrărilor de renovare și reabilitare a unui spațiu din grădinița Risipeni, Fălești Nume ofertant |

În cazul în care fișierele electronice depășesc mărimea de 25MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară pe una din platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox, WeTransfer.com etc și trimite DOAR link la adresa: ngocartera@gmail.com  .

După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de AO CARTERA, fapt confirmat printr-un e-mail în acest sens. CARTERA este responsabilă numai pentru dosarele a căror primire a fost confirmată.

Un ofertant poate retrage, înlocui sau modifica oferta după ce a fost depusă, în orice moment înainte de termenul limită pentru depunere, prin trimiterea unei notificări scrise (prin e-mail) către CARTERA. Oferta înlocuită sau modificată trebuie depusă odată cu notificarea.

Toate notificările trebuie trimise respectând procedura depunerii ofertelor, marcându-le clar prin adăugarea cuvintelor „retragere”, „substituire”, sau „modificare” la subiectul e-mailului. În cazul când Ofertantul dorește retragerea Ofertei este nevoie de o solicitare de retragere semnată.

Toate documentele menționate mai jos vor fi prezentate în fișiere separate PDF, conform instrucțiunilor.

Atenție: în denumirea fișierelor nu vor fi utilizate diacritice (ă,î,ș,ț,etc.).

Ofertele vor fi valabile 60 zile din momentul depunerii.

ORAR

Următoarele termene limită se aplică acestei cereri de oferte:

| Acțiune | Data și ora |
| --- | --- |
| Anunțarea Licitației | 15 mai 2026 |
| Termen limită pentru întrebările contractorilor | 20 mai 2026, 17:00 |
| Termen limită pentru răspunsurile noastre | 25 mai 2026, 13:00 |
| Termen limită pentru depunerea ofertei | 29 mai 2026, 23:00 |
| Verificarea conformității ofertelor cu CDO | 03 iunie 2026 (tentativ) |
| Selecția finală a contractorului | 05 iunie 2026 (tentativ) |
| Data de începere a contractului | 10 iunie 2026 (tentativ) |

OFERTA TEHNICĂ (OT)

Oferta tehnică (datată și semnată cu semnătură electronică calificată de ofertant) va fi prezentată în limba română în format PDF și va include:

- Scurtă prezentare a companiei

- Certificat de înregistrare al persoanei juridice sau a tuturor persoanelor juridice asociate (după caz);

- Extras din registrul persoanelor juridice din anul 2026 sau a tuturor persoanelor juridice asociate (după caz);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții eliberat de către Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, calificat pentru executarea lucrărilor de construcții civile;

- Dovada experienței similare prezentată conform formularului B.

Ofertantul va face dovada executării în ultimii 5 ani de activitate a cel puțin 2 obiecte similare cu valoarea fiecăruia de cel puțin 1 00 000 MDL, confirmate prin contracte și procese verbale de recepție.

- Lista personalului propus (inclusiv CV-uri, certificate de atestare pentru responsabilul tehnic pentru domeniul de activitate, obiectului contractului) conform formularului C.

Pentru personalul propus se va face dovada calificărilor necesare, experiența profesională în proiecte similare și deținerea certificatelor de atestare tehnico-profesională de cel puțin 3 ani.

Ofertantul se va ghida de specificul fiecărui Lot și va include specialiștii atestați necesari pe domeniile relevante.

- Specificații tehnice pentru utilajul propus conform formularului D.

- Graficul de execuție conform formularului E. La elaborarea graficului Ofertantul poate folosi grafic tip Gantt.

Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de maxim 3 luni.

- Situațiile financiare pentru anii 2025, 2026.

- Certificat confirmativ privind lipsa restanțelor față de buget, se va accepta și  certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO valabil la data deschiderii ofertelor.

Și după caz:

- Declarație privind asocierea întocmită conform formularului F1;

- Declarație privind subcontractarea întocmită conform formularului F2;

- Certificări, autorizații relevante.

Toate formularele menționate mai sus sunt disponibile pentru descărcare pe pagina web cartera.md.

Atenție: AO CARTERA nu poartă răspundere pentru orice informație financiară furnizată în propunerea tehnică.

OFERTA FINANCIARĂ (OF)

Oferta financiară (datată și semnată de ofertant) va fi prezentată în limba română în file criptat cu parolă și va include:

- Oferta de preț conform formularului G (disponibil pentru descărcare ca fișier separat);

Oferta de preț va fi un document generalizator care va include toate serviciile, lucrările, livrările, etc. pentru finalizarea obiectului.

- Devizul-ofertei (conform formularului tipizat nr.7),

La pregătirea Devizului-ofertă, ofertantul va respecta următoarele indicații:

a) Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări;

b) În articolele din deviz, prețurile calculate conform volumelor din Lista cantităților de lucrări, vor include toate lucrările aferente acestui articol;

c) Omiterea în devizul ofertă a unor lucrări specificate în caietul de sarcini va constitui motiv de descalificare/respingere a ofertei.

Lucrările suplimentare și neprevăzute, apărute în perioada de realizare a contractului, se vor calcula în baza unui proces-verbal, întocmit de Antreprenor și coordonat cu Beneficiarul, Autoritatea contractantă și inginerii, reprezentanți ai Fundației, și ulterior semnat, după cum urmează:

a) Lucrările care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele și preturile licitate și cuprinse în Devizul ofertei din Contract;

b) Lucrările suplimentare și neprevăzute noi (care nu au echivalent în Devizul ofertă din contract), vor fi evaluate la prețuri rezonabile în conformitate cu Devizul ofertă.

- Devizul local de resurse (conform formularului tipizat nr. 3);

- Catalogul prețurilor unitare (conform formularului tipizat nr. 5);

Ofertantul va indica rate și prețuri pentru toate articolele de lucrări descrise exact în Lista cantităților de lucrări.

Toate mărfurile și serviciile livrate către Autoritatea Contractantă (Asociația Obștească ”CARTERA”) destinate Proiectului ”Asigurarea accesului femeilor tinere din comunele Risipeni și Horești pe piața muncii prin dezvoltarea serviciilor de creșă comunitară și sprijin parental”, în baza Contractului de Grant Nr. G15352 din 24.02.2026, încheiat între Fundația Soros Moldova și AO CARTERA, finanțate din contul grantului urmează să fie scutite de impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și aplicată scutirea de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 și art. 104, lit. c¹ din Codul Fiscal ( Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 – „Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172 (9680-9682), din 4 aprilie 2026).

Scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării Proiectului ”Asigurarea accesului femeilor tinere din comunele Risipeni și Horești pe piața muncii prin dezvoltarea serviciilor de creșă comunitară și sprijin parental”, derulat în raionul Fălești, care parțial sunt finanțate din contul grantului, iar parțial din alte mijloace financiare, în care în baza acordurilor este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii, în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010. Totodată, livrările de mărfuri și servicii atât în adresa beneficiarilor, cit și în adresa contractorilor (contractați de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) și subcontractorilor acestora, în cadrul realizării proiectului de asistenta tehnică și proiectelor de asistență investițională, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere.

Companiile vor prezenta oferta pentru toate lucrările descrise în ofertă. AO CARTERA va selecta o companie care va presta servicii și/sau lucrări pentru toate lucrările descrise inclusiv materialele incluse în preț.

În momentul atribuirii contractului, CARTERA își rezervă dreptul de a crește sau de a reduce cantitatea de bunuri, lucrări și/sau servicii, cu până la maximum cincisprezece la sută (15%) din oferta totală, fără nicio modificare a prețului unitar sau a altor termeni și condiții.

DESCHIDEREA OFERTELOR

Ofertele tehnice și financiare vor fi deschise și examinate de către Comisia de achiziție constituită prin Ordinul Directoarei Executive a AO „CARTERA”. Ofertanții vor fi informați prin e-mail despre deciziile Comisiei de achiziție și rezultatele procedurii de achiziție.

EVALUAREA DOSARELOR ȘI STABILIREA CÂȘTIGĂTORULUI

Evaluarea administrativă a dosarelor este prima etapă formală a procesului de selecție în cadrul procedurii de achiziție și va consta în verificarea conformității documentației depuse cu cerințele formale prevăzute în documentația de atribuire. Nu se evaluează conținutul tehnic sau financiar, ci aspectele formale și de eligibilitate. Obiectivele evaluării administrative:

- Verificarea eligibilității ofertantului, inclusiv prin prisma respectării principiilor de etică și integritate, neimplicarea în litigii care ar putea afecta capacitatea de a implementa contractul, neincluderea în liste de interdicție;

- Asigurarea că dosarul este complet și respectă cerințele de formă;

- Eliminarea ofertelor inacceptabile sau neconforme formal.

În etapa evaluării administrative și tehnice, AO „CARTERA” își rezervă dreptul de a solicita ofertanților clarificări sau documente suplimentare privind conținutul ofertelor depuse, fără modificarea substanțială a acestora. Neprezentarea clarificărilor sau documentelor solicitate în termenul indicat de AO „CARTERA” poate conduce la respingerea ofertei.

După validarea dosarelor în cadrul evaluării administrative de către comisia de achiziții a AO CARTERA ofertele vor fi transmise spre evaluare.

Evaluarea ofertelor va fi efectuată în două etape:

I etapă – evaluarea Ofertelor Tehnice prin calificativul admis/respins. Comisia de examinare va fi formată din 3-4 evaluatori, aceștia vor examina ofertele conform criteriilor de evaluare prezentate mai jos.

II etapă – evaluarea Ofertelor Financiare  admise în rezultatul Evaluării Tehnice.

Comisia de evaluare va selecta oferta care îndeplinește integral cerințele specificate în Caietul de sarcini (CDO) și care, totodată, propune cel mai mic preț.

În cadrul evaluării tehnice se va examina corespunderea Ofertei cerințelor minime din Caietul de sarcini și capacitatea Ofertantului de a implementa lucrarea. Pentru fiecare din criteriile de calificare se va stabili dacă oferta este conformă sau neconformă. Ofertele vor fi evaluate cu calificativul admis doar dacă la nici unul din criteriile de evaluare nu au fost apreciate ca neconforme.

Criteriile de calificare:

- experiența similară – Ofertanții vor face dovada finisării a minim 2 obiecte similare (valoarea contractului, tipurile de lucrări, perioada de implementare). Toată informația va fi prezentată conform formularului B.

- lista personalului propus – Ofertanții vor încadra în echipă specialiști atestați pentru îndeplinirea sarcinilor din contract cum ar fi: Responsabil tehnic atestat, Diriginte de șantier atestat, Specialist principal Încălzire, Ventilare și Condiționare, Specialist principal Alimentare cu Energie Electrică, Responsabili tehnici pe domenii în funcție de lucrările din caietul de sarcini, etc.). Informația despre personal va fi prezentată conform formularului C;

- specificații tehnice – Ofertanții vor completa formularul D cu descrierea echipamentului propus conform caietelor de sarcini pentru fiecare Lot în parte;

Ofertanții vor indica Perioada de garanție pentru utilajul propus care nu va fi mai mică decât cea solicitată în Specificațiile tehnice minime.

- grafic de execuție – Ofertanții vor insera în grafic lucrările principale din caietul de sarcini. Pentru prezentare ofertanții pot folosi formularul E sau grafic de tip Gantt. Durata maximă de execuție a lucrării este de 3 luni de zile.

Atenție: CARTERA nu duce răspundere pentru orice informație financiară furnizată în propunerea tehnică.

La evaluarea ofertelor financiare CARTERA va stabili pentru oferta de preț cea mai mică prețul evaluat prin ajustarea prețului ofertat prin corecție pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

a. în cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și litere, suma în litere va prevala;

b. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și total pentru o poziție care rezultă din înmulțirea prețului pe unitate la cantitate, prețul unitar ofertat va prevala;

c. în cazul în care există o eroare într-un total corespunzătoare adăugării sau scăderii sub-totalurilor, se corectează totalul.

Dacă ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcute de CARTERA, propunerea poate fi respinsă.

Dacă există omisiuni, erori la volumul lucrărilor și/sau lipsă a pozițiilor din deviz față de caietul de sarcini oferta poate fi respinsă.

În cazul în care Oferta financiară cea mai avantajoasă va fi declarată respinsă se va examina următoarea Ofertă în ordine crescătoare a prețului.

Rezultatele evaluării ofertelor tehnice vor fi anunțate în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor financiare. Toți ofertanții vor fi anunțați despre rezultatele evaluării ofertelor financiare prin e-mail.

Rezultatele licitației vor fi anunțate prin e-mail tuturor Ofertanților participanți.

Ofertanții pot depune contestații privind rezultatele procedurii de achiziție în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Contestațiile vor fi transmise în format electronic la adresa: ngocartera@gmail.com.

AO „CARTERA” va examina contestațiile recepționate și va comunica decizia finală în termen rezonabil.

DREPTUL DE A MODIFICA CERINȚELE ÎN MOMENTUL ATRIBUIRII

În momentul atribuirii contractului, CARTERA își rezervă dreptul de a crește sau de a reduce cantitatea de bunuri, lucrări și/sau servicii, cu până la maximum cincisprezece la sută (15%) din oferta totală, fără nicio modificare a prețului unitar sau a altor termeni și condiții.

SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI PLATA

Asociația Obștească CARTERA beneficiară a grantului și/sau donatorii terți vor semna un contract de antrepriză cu ofertantul câștigător. Contractul va produce efecte juridice din momentul semnării (estimativ luna iunie  2026) și se va finaliza nu mai târziu de luna august 2026. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu prevederile contractului. Un model de contract de antrepriză este disponibil pentru descărcare pe pagina web: Achiziții | cartera.md

CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. AO CARTERA va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora.

CONFLICTE DE INTERESE

Principiile fundamentale ale AO CARTERA în domeniul conflictului de interese sunt următoarele:

- Toate conflictele de interese potențiale sau care sunt în efect trebuie declarate;

- Nici o persoană nu ar trebui să fie în poziție de decident asupra cazului său;

- Self-dealing-ul este interzis.

ANTIFRAUDĂ ȘI CORUPȚIE

CARTERA aplică cu strictețe politica de toleranță zero la practicile interzise, ce includ fraudă, corupție, complicitate, practici ne etice sau neprofesionale și obstrucționarea ofertanților. CARTERA solicită tuturor ofertanților să respecte standardele de etică în timpul procesului de achiziție și implementare a contractului.

Notă: CARTERA își rezervă dreptul de a respinge și de a renunța la achiziționarea bunurilor pentru a prioritiza interesul major al organizației.